询比采购文件

项目名称：永康市钱江芝水水务有限公司

给水安装业务外包服务项目

采 购 人：永康市钱江芝水水务有限公司

2026年5月

目录

第一章 采购公告	3

采购需求表（一）	5

采购需求表（二）	7

第二章 供应商须知	20

第三章 评审办法	27

第四章  合同主要条款	29

第六章  响应文件格式	32

第一章 采购公告

永康市钱江芝水水务有限公司拟对给水安装业务外包服务项目进行采购，现邀请贵单位参与本次询价，具体事项如下：

一、项目概况

1.1项目名称：永康市钱江芝水水务有限公司给水安装业务外包服务项目

1.2采购方式：公开询比

1.3项目预算：人民币48万元

1.4标项划分：本项目不划分标项

1.5服务期限：自合同签订之日起至到12月31日止。服务期内年度考核为优秀的，经双方协商一致，可续签一年合同。

1.6服务地点：永康市芝英镇水厂路31号（采购人指定地点）

二、供应商资格条件

2.1供应商应是具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织，提供营业执照等证明材料。

2.2具有市政公用工程施工总承包资质叁级及以上资质的企业。

2.4本项目不接受联合体响应；

三、采购文件的获取

凡有意向参加本次询比的供应商，请于2026 年5月22日至2026 年5月26日，到永康市钱江芝水水务有限公司综合科获取询比文件。

四、响应文件提交的截止时间及地点

4.1响应文件提交截止时间：2026年 5月28日10时00分（北京时间）

4.2响应文件提交要求：正面加盖公章，侧面加盖骑缝公章，正本1份、副本2份，响应截止时间前邮寄至浙江省永康市芝英镇水厂路31号。

五、其他事项

本次项目有关信息在永康市钱江水务有限公司官网上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

六、联系方式

采购人：永康市钱江芝水水务有限公司

联系人：胡女士

地址：浙江省永康市芝英镇水厂路31号

电话：18267050322

采购需求表（一）

本采购需求表是本次询比采购项目的具体要求，如与采购文件其他章节有矛盾，应以此表为准。

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：永康市钱江芝水水务有限公司 联系人：胡钰萌 地址：浙江省永康市芝英镇水厂路31号 电话：18267050322 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：/ 联系人：/ 地址：/ 电话：/ 邮箱：/ |
| 3 | 资金来源和落实情况 | 本项目资金来源为自筹，资金已经落实。 |
| 4 | 报价 | - 本项目报价使用《永康市钱江水务安装工程有限公司劳务定额（2023版）》作为计价基数，供应商以优惠率形式报价。 - 劳务工程量计算方式:实际结算价 = 定额单价 * 实际工作量 * （1 - 中标优惠率）* (1 + 3% 安全文明措施费) *（1 + 税率3%）。该费用已包含但不限于劳务支出、劳保福利、工具设备使用及维护、管理费、税金、利润、风险费、安全文明措施费等全部费用。 |
| 5 | 询比保证金 | 详见第一章 采购公告 |
| 6 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 7 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |
| 8 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 9 | 采购文件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件提交截止时间3天前以书面形式要求采购人作出书面澄清。 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份 |
| 11 | 响应文件密封 要求 | 响应文件密封。 |
| 12 | 响应文件提交截止时间和地点 | 响应文件提交截止时间：详见第一章 采购公告。 响应文件提交地址：详见第一章 采购公告。 |
| 13 | 响应文件开启时间和地点 | 响应文件开启时间：详见第一章 采购公告。 地点：详见第一章 采购公告。 |
| 14 | 公告媒体 | 永康市钱江水务有限公司。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 16 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

# 采购需求表（二）

| 永康市钱江水务安装工程有限公司 劳务定额2023版（管道工程部分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 管道 | Φ20室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 3.11 | （包括PE管、PPR管） |
| 2 |  | Φ25室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 3.11 |  |
| 3 |  | Φ32室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 3.2 |  |
| 4 |  | Φ50室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 4.2 |  |
| 5 |  | Φ63室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 4.2 |  |
| 6 |  | Φ75室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 4.37 |  |
| 7 |  | Φ90室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 4.55 |  |
| 8 |  | Φ110室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 6.5 |  |
| 9 |  | Φ160室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 9.5 |  |
| 10 |  | Φ200室外塑料给水管安装 | 米 | 1 | 11.5 |  |
| 11 |  | DN15室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 12.95 | 螺纹连接 |
| 12 |  | DN20室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 12.95 |  |
| 13 |  | DN25室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 15.64 |  |
| 14 |  | DN40室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 19.31 |  |
| 15 |  | DN50室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 19.9 |  |
| 16 |  | DN65室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 26.35 | 沟槽连接 |
| 17 |  | DN80室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 27.33 |  |
| 18 |  | DN100室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 31.28 |  |
| 19 |  | DN150室外内衬不锈钢复合管安装 | 米 | 1 | 35.39 |  |
| 20 |  | Φ20室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 8.02 | 热熔连接 |
| 21 |  | Φ25室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 8.9 |  |
| 22 |  | Φ32室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 10.73 |  |
| 23 |  | Φ50室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 13.13 |  |
| 24 |  | Φ63室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 13.48 |  |
| 25 |  | Φ75室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 14.86 |  |
| 26 |  | Φ90室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 15.23 |  |
| 27 |  | Φ110室内塑料给水管安装 | 米 | 1 | 15.97 |  |
| 28 |  | DN100室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 8.02 | （包括球墨铸 铁管、钢管） |
| 29 |  | DN150室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 11.72 |  |
| 30 |  | DN200室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 21.4 |  |
| 31 |  | DN300室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 28.2 |  |
| 32 |  | DN400室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 30.2 |  |
| 33 |  | DN500室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 39.9 |  |
| 34 |  | DN600室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 43.9 |  |
| 35 |  | DN800室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 47.9 |  |
| 36 |  | DN900室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 54.7 |  |
| 37 |  | DN1000室外承插铸铁给水管安装 | 米 | 1 | 68.3 |  |
| 38 | 阀门 | DN15丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 7.12 |  |
| 39 |  | DN20丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 7.14 |  |
| 40 |  | DN25丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 8.56 |  |
| 41 |  | DN40丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 17.79 |  |
| 42 |  | DN50丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 17.85 |  |
| 43 |  | DN65丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 26.36 |  |
| 44 |  | DN80丝口式阀门安装 | 个 | 1 | 35.56 |  |
| 45 |  | DN50法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 43.62 |  |
| 46 |  | DN65法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 62.65 |  |
| 47 |  | DN80法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 69.63 |  |
| 48 |  | DN100法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 85.35 |  |
| 49 |  | DN150法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 123.33 |  |
| 50 |  | DN200法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 196.08 |  |
| 51 |  | DN300法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 321.84 |  |
| 52 |  | DN400法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 474.98 |  |
| 53 |  | DN500法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 522.48 |  |
| 54 |  | DN600法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 569.97 |  |
| 55 |  | DN800法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 617.48 |  |
| 56 |  | DN1000法兰式阀门安装 | 个 | 1 | 712.47 |  |
| 57 | 水表组 | DN15螺纹水表组 | 组 | 1 | 24.02 | （含止回阀） |
| 58 |  | DN20螺纹水表组 | 组 | 1 | 28.25 |  |
| 59 |  | DN25螺纹水表组 | 组 | 1 | 33.89 |  |
| 60 |  | DN40螺纹水表组 | 组 | 1 | 48.03 |  |
| 61 |  | DN50螺纹水表组 | 组 | 1 | 56.52 |  |
| 62 |  | DN50焊接法兰水表组 | 组 | 1 | 112.11 | （水表组含止 回阀、水表、 过滤网） |
| 63 |  | DN80焊接法兰水表组 | 组 | 1 | 191.49 |  |
| 64 |  | DN100焊接法兰水表组 | 组 | 1 | 236.79 |  |
| 65 |  | DN150焊接法兰水表 | 组 | 1 | 329.95 |  |
| 66 |  | DN200焊接法兰水表组 | 组 | 1 | 530.08 |  |
| 67 |  | DN250焊接法兰水表组 | 组 | 1 | 666.7 |  |
| 68 | 法兰 | DN65法兰安装 | 组 | 1 | 47.43 |  |
| 69 |  | DN80法兰安装 | 副 | 1 | 47.82 |  |
| 70 |  | DN100法兰安装 | 副 | 1 | 54.12 |  |
| 71 |  | DN150法兰安装 | 副 | 1 | 68.13 |  |
| 72 |  | DN200法兰安装 | 副 | 1 | 130.96 |  |
| 73 |  | DN300法兰安装 | 副 | 1 | 233.39 |  |
| 74 |  | DN400法兰安装 | 副 | 1 | 318.96 |  |
| 75 |  | DN500法兰安装 | 副 | 1 | 372.19 |  |
| 76 |  | DN600法兰安装 | 副 | 1 | 409.42 |  |
| 77 | 消火栓 | 室外地上式消火栓安装 100型 | 套 | 1 | 75.95 |  |
| 78 | 其它 | Φ20PE管开三通 | 处 | 1 | 14.29 |  |
| 79 |  | Φ32PE管开三通 | 处 | 1 | 17.55 |  |
| 80 |  | Φ50PE管开三通 | 处 | 1 | 29.85 |  |
| 81 |  | Φ63PE管开三通 | 处 | 1 | 33.01 |  |
| 82 |  | Φ75PE管开三通 | 处 | 1 | 36.97 |  |
| 83 |  | Φ90PE管开三通 | 处 | 1 | 55.21 |  |
| 84 |  | DN100哈佛节 | 只 | 1 | 67.13 |  |
| 85 |  | DN150哈佛节 | 只 | 1 | 89.49 |  |
| 86 |  | DN200哈佛节 | 只 | 1 | 153.24 |  |
| 87 |  | DN300哈佛节 | 只 | 1 | 239.93 |  |
| 88 |  | DN400哈佛节 | 只 | 1 | 277.4 |  |
| 89 |  | DN500哈佛节 | 只 | 1 | 324.95 |  |
| 90 |  | DN600哈佛节 | 只 | 1 | 429.57 |  |
| 91 |  | DN800哈佛节 | 只 | 1 | 558.41 |  |
| 92 |  | DN1000哈佛节 | 只 | 1 | 694.53 |  |
| 93 | 破水泥 路面 | 10cm以下（厚度） | ㎡ | 1 | 20 | 机械 |
| 94 |  | 11-15cm（厚度） | ㎡ | 1 | 32 |  |
| 95 |  | 16-25cm（厚度） | ㎡ | 1 | 41 |  |
| 96 |  | 26-35cm（厚度） | ㎡ | 1 | 59 |  |
| 97 |  | 10cm以下（厚度） | ㎡ | 1 | 35 | 人工 |
| 98 |  | 11-15cm（厚度） | ㎡ | 1 | 48 |  |
| 99 |  | 16-25cm（厚度） | ㎡ | 1 | 81 |  |
| 100 |  | 26-35cm（厚度） | ㎡ | 1 | 117 |  |
| 101 | 切割 | 单面 | 米 | 1 | 6.15 |  |
| 102 | 破半砼 | 按破水泥地一半单价计算 |  |  |  |  |
| 103 | 土方开挖 | 人工 | m³ | 1 | 60 | 包含回填 |
| 104 |  | 机械 | m³ | 1 | 23 |  |
| 105 | 人行道方格 | 拆及恢复 | ㎡ | 1 | 38.18 |  |
| 106 | 余土外运 |  | m³ | 1 | 70 |  |
| 107 | 开石方 | 次坚岩 | m³ | 1 | 以台班费 计算 |  |
| 108 |  | 坚岩 | m³ | 1 |  |  |
| 109 | 墙挂式固定支架安装 |  | 只 | 1 | 16.5 |  |
| 110 | 壁挂式水表箱安装 |  | 只 | 1 | 20 | 2只表位以下（含2只） |
|  |  |  | 只 | 1 | 30 | 2只表位以上 |
| 111 | 新装室内直供、二次供水不锈钢管安装 |  | 米 | 1 | 59 | 本报价包含管道安装，支架材料及制作、抱箍，打洞及恢复、管道试压，管道施工中的成品保护，安装辅料和机具费等 |
| 112 | 新装室内直供、二次供水水表组安装 |  | 组 | 1 | 47 |  |
| 113 | 砼墙钻孔 |  | 个 | 1 | 65 | 地面进地下室 |

| 土方开挖结算标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管径 | 宽(米) | 深(米) |
| 1 | Φ20PE管、Φ25PE管、Φ32PE管 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | Φ50PE管、Φ63PE管 | 0.5 | 0.4 |
| 4 | Φ75PE管 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Φ90PE管 | 0.5 | 0.6 |
| 6 | Φ110PE管 | 0.5 | 0.7 |
| 7 | Φ160PE管 | 0.6 | 0.9 |
| 8 | DN200管 | 0.6 | 1 |
| 9 | DN300管 | 0.8 | 1.1 |
| 10 | DN400管 | 0.9 | 1.2 |
| 11 | DN500管 | 1 | 1.3 |
| 12 | DN600管 | 1.2 | 1.4 |
| 13 | DN800管 | 1.3 | 2 |
| 14 | DN1000管 | 1.5 | 2.2 |

备注：井位土方开挖，按管道开挖土方×1.025系数计算；

| 永康市钱江水务安装工程有限公司 劳务定额2023版（二供改造部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价(元） | 备注 |
| 一、管道安装工程 |  |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 给水管道安装 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢钢管安装(DN15-DN25) | 管道及配件安装(含人工费 及机械费)、试压、消毒冲洗，管道井内外综合考虑 | 米 | 25.0 | 定价 |
| 2 | 不锈钢钢管安装(DN32-DN50) |  | 米 | 45.0 | 定价 |
| 3 | 不锈钢钢管安装(DN65-DN100) |  | 米 | 60.0 | 定价 |
| 4 | 不锈钢钢管安装(DN125以上) |  | 米 | 75.0 | 定价 |
| (二) | 阀门 |  |  |  |  |
| 1 | 法兰阀门DN50-65 | 含阀门连接件安装 | 个 | 50.0 |  |
| 2 | 法兰阀门DN80 |  | 个 | 60.0 |  |
| 3 | 法兰阀门DN100 |  | 个 | 100.0 | 定价 |
| 4 | 法兰阀门DN150 |  | 个 | 100.0 |  |
| 5 | 法兰阀门DN200 |  | 个 | 120.0 | 定价 |
| 6 | 丝扣闸阀、排气阀DN15-DN20 |  | 个 | 10.0 | 定价 |
| 7 | 丝扣闸阀、排气阀DN20-DN40 |  | 个 | 20.0 | 定价 |
| 8 | 丝扣减压阀DN15-DN40 |  | 个 | 12.0 | 定价 |
| 9 | 法兰减压阀DN50-DN80 |  | 个 | 60.0 | 定价 |
| 10 | 法兰减压阀DN100 |  | 个 | 120.0 | 定价 |
| (三) | 生活表组、消防表组及表箱 |  |  |  |  |
| 1 | DN15-25水表组 | 含分水器、表前阀、 水表及止回阀 | 组 | 50.0 | 定价 |
| 2 | DN50消防补水表 | 含闸阀、水表、止回阀、 管路接通 | 组 | 300.0 | 定价 |
| 3 | 消防水箱浮球阀安装接通 | 水箱开孔浮球安装接消防表 | 组 | 400.0 | 定价 |
| 4 | 不锈钢水表箱安装(4户以内含4户) |  | 个 | 30.0 | 定价 |
| 5 | 不锈钢水表箱安装(8户以内含8户) |  | 个 | 50.0 | 定价 |
| (四) | 新旧管连接(碰头) |  |  |  |  |
| 1 | 新旧管连接(泵房) |  | 个 | 300.0 | 定价 |
| 2 | 新旧管碰口(市政碰口) | 参照对应市政定额 | 个 |  | 定额 |
| 3 | 入户(管井内)碰口 | 水表组外新装管道与原管道 碰头，含人工及材料 | 个 | 10.0 | 定价 |
| 二、管道拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有给水管道(DN15-DN25含) |  | m | 3.3 | 定价 |
| 2 | 拆除原有给水管道(DN32-DN80含) |  | m | 5.0 | 定价 |
| 3 | 拆除原有给水管道(DN80以上) |  | m | 10.0 | 定价 |
| 4 | 拆除原有给水管道(DN100) |  | m | 11.5 | 定价 |
| 5 | 拆除原有入户水表箱(明装) |  | 个 | 80.0 | 定价 |
| 6 | 拆除原有入户水表箱(暗装) |  | 个 | 140.0 | 定价 |
| 7 | 修缮原有水表箱 |  | 个 | 120.0 | 定价 |
| 8 | 拆除原用户旧水表组 |  | 组 | 25.0 | 定价 |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼板、墙体穿孔DN100以下 | (含开孔、套管制作安装、 封堵、吊模、孔洞修复) | 个 | 60.0 | 定价 |
| 2 | 楼板、墙体穿孔DN100以上(含) |  | 个 | 80.0 | 定价 |
| 3 | 管道支架制作安装 | 含镀锌槽钢及角钢制作焊接 安装，油漆，综合考虑 | KG | 16.0 | 定价 |
| 5 | 保温DN50及以下 | 按照公司标准制作 | m | 40.0 | 定价 |
| 6 | 保温DN65-DN100 |  | m | 50.0 | 定价 |
| 7 | 保温DN125-DN150 |  | m | 60.0 | 定价 |
| 8 | 垃圾、渣土外运 | 含垂直运输 | 车 | 500.0 | 定价 |
| 9 | 吊顶拆除及修复 | 按实签证价执行 | m² |  | 签证 |
| 10 | 绿化拆除及种植修复 | 按实签证价执行 | m² |  | 签证 |
| 11 | 其他管线修复 | 根据实际情况按项签证 | 项 |  | 签证 |
| 12 | 市政管道安装及附属等 | 执行相应内部结算管理办法 |  |  |  |

注：以上单价中已综合考虑误工、降效、二次搬运等。

| 永康市钱江水务安装工程有限公司 劳务定额2023版（附属工程部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 埋深 | 单位 | 金额（元） | 备 注 |
| 1 | 300*500 | 0.5M | 座 | 190.11 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放300*500铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 2 | 300*500 | 0.3M | 座 | 135.65 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放300*500铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 3 | 500*800 | 0.6M | 座 | 292.04 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放500*800铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 4 | 500*800 | 0.4M | 座 | 221.93 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放500*800铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 5 | 600*1000 | 0.7M | 座 | 383.00 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放600*1000铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 6 | 600*1000 | 0.5M | 座 | 216.65 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放600*1000铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 7 | 500*500、24墙 | 0.8M | 座 | 552.46 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放500*500铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 8 | 500*500、12墙 | 0.8M | 座 | 390.61 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放500*500铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 9 | 500*500、24墙 | 0.6M | 座 | 452.74 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放500*500铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 10 | 500*500、12墙 | 0.6M | 座 | 309.56 | 12砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放500*500铸铁井盖（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 11 | Ф800 | 0.6M | 座 | 579.36 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 12 | Ф800 | 0.8M | 座 | 705.53 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 13 | Ф800 | 1M | 座 | 845.51 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 14 | Ф800 | 1.2M | 座 | 967.19 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 15 | Ф1200 | 1.3M | 座 | 1265.36 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 16 | Ф1200 | 1.4M | 座 | 1464.76 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 17 | 1.2*1.2M | 1.2M | 座 | 2915 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，包括1700*1700*200混凝土C25(40)盖板制作安装，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（400及以上用方井）（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 18 | 1.2*1.2M | 1.4M | 座 | 3212 | 24砖，内壁粉刷，包括1700*1700*200混凝土C25(40)盖板制作安装，安放DN800铸铁井盖（400及以上用方井）（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 19 | 1.4*1.4M | 1.4M | 座 | 3738 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，包括1900*1900*200混凝土C25(40)盖板制作安装，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（400及以上用方井）（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 20 | 1.4*1.4M | 1.6M | 座 | 4005 | 24砖，内壁1：2水泥砂浆粉刷，包括1900*1900*200混凝土C25(40)盖板制作安装，安放DN800铸铁井盖，10CM厚C15（40）砼垫层（400及以上用方井）（如内外粉刷，则×1.1系数） |
| 21 | 熟料运距每增加200M造价 |  | ㎡ | 4.50 | 运距基础200M后每增加200M增造价（不超1000M） |
| 22 | 25CM厚混凝土路面 |  | ㎡ | 142.49 | C25(40)水泥混凝土路面，现浇现拌，塑料薄膜养护，水泥熟料运距按200米计算 |
| 23 | 20CM厚混凝土路面 |  | ㎡ | 115.84 | C25（40）水泥混凝土路面，现浇现拌，塑料薄膜养护，水泥熟料运距按200米计算 |
| 24 | 15CM厚混凝土路面 |  | ㎡ | 89.18 | C25（40）水泥混凝土路面，现浇现拌，塑料薄膜养护，水泥熟料运距按200米计算 |
| 25 | 10CM厚混凝土路面 |  | ㎡ | 64.61 | C25（40）水泥混凝土路面，现浇现拌，塑料薄膜养护，水泥熟料运距按200米计算 |
| 26 | 增减1CM混凝土路面造价 |  | ㎡ | 5.32 | 道路混凝土厚度（CM）每增减1CM， 现浇现拌混凝土C25（40），水泥熟料运距按200米计算 |
| 27 | 人行道恢复（不包含小平板材料价） |  | ㎡ | 31.87 | 人行道块料铺设，净砂（中粗砂）铺设 |
| 28 | 人行道恢复（不包含小平板材料价） |  | ㎡ | 36.58 | 人行道块料铺设，砂浆M7.5铺设 |
| 29 | C15混凝土基础10CM |  | ㎡ | 52.32 | 现浇现拌混凝土C15（40）10CM厚 |
| 30 | C15混凝土基础15CM |  | ㎡ | 77.86 | 现浇现拌混凝土C15（40）15CM厚 |
| 31 | 侧石拆除恢复（不包含侧石材料价） |  | 米 | 31 | 安砌侧（平、缘）石 M10水泥砂浆 |
| 32 | 12墙修补 |  | M³ | 198.99 | 包括拆除砖石结构及砖墙砌筑 |
| 33 | 浆砌挡墙 |  | M³ | 622.04 | 包括拆除砖石结构及砖石砌筑 |
| 34 | 沥青 | 5CM | ㎡ | 85 | 细粒式沥青混凝土路面，机械摊铺~厚度5（CM），沥青运距按60KM计算 (仅200M2以内）（20 M2以下按1.5系数计算） |
| 35 | 模板截面面积 |  | ㎡ | 71.31 | 钢模（按截面积计算） |
| 36 | 20CM厚稳定层 |  | ㎡ | 80.64 | 水泥稳定碎（砾）石（半刚基层）熟料运距200M计算 |
| 37 | 15CM厚稳定层 |  | ㎡ | 61.22 | 水泥稳定碎（砾）石（半刚基层）熟料运距200M计算 |
| 38 | 10CM厚稳定层 |  | ㎡ | 41.78 | 水泥稳定碎（砾）石（半刚基层）熟料运距200M计算 |
| 39 | 10CM碎石 |  | ㎡ | 20.34 | 碎石（人机配合） |
| 40 | 水泥支墩 |  | M³ | 500 |  |
| 41 | 花岗岩恢复 |  | ㎡ |  | 按签证价计算 |
| 说明： 1）、小平板、花岗岩等材料由乙方提供甲方签证确认； 2）、砖头采用实心红砖，路面恢复水泥采用42.5 P.O ； 3）、废土外运以实际破水泥地实方乘以2倍计算（水表井、阀门井、管沟）；无需破水泥地的情况，废土外运按管道体积×1.3系数计算（运距无关）； 4）、切割水泥地单价按水泥地长度×1.5系数计算，要求所有水泥地管沟都需切割； 5）、工时签证，单价按200元/工（修补、移花木、路灯、电缆、排水管修复等），修复材料或费用由甲方签证为准； 6）、原拆原建DN200以上主管道改造工程，土方按实计算，管道安装双倍计算； 7）、安装工具机械设备，全部由承包人自理； 8）、零星工单的工程量结算不足300元按照300元/单计算； 9）、土方开挖：Φ63及以下的管沟开挖方量套用人工开挖定额占80%,套用机械开挖定额占20%计算，Φ75及以上全部套用机械开挖定额计算； 10）、大管道碰头（DN200及DN200以上）按400元/处计算（含挖机费、人工费等）； 11）、附属工程材料按市场价涨跌在±15%以内不调整，涨跌超过±15%需上报安装公司，批准同意后可做相应调整； 12）、冲洗、消毒按人工签证计算； 13）、施工中需要焊接时、需要顶管碰头时所发生的电焊费、吊机费、机械费、人工费等应按实给予签证； 14)、PVC管修补所需材料、配件应由甲方提供，缺货或紧急情况如需乙方先行购买的应按实际费用给予签证； 15)、工程未涉及其它内容范围，按现场实际发生费用予以签证结算； 16）、安全文明措施费按劳务工程量3% 计算； 17）、劳务工程量计算方式:实际结算价 = 定额单价 * 实际工作量 * （1 - 中标优惠率）* (1 + 3% 安全文明措施费) *（1 + 税率3%）； 18）、本定额单价不含税； 19）、本定额最终解释权归采购人所有。 |  |  |  |  |  |

第二章 供应商须知

- 总  则

## （一） 适用范围

本项目为非招标方式采购，不属于招标项目，也不属于政府采购项目。本采购文件适用于本次采购项目的询比、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.询比采购：评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，确定成交供应商的采购方式。

2.采购人：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

3.采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的社会中介组织。

4.供应商：系指向采购方提交响应文件的单位或个人。

5.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

6.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加询比；

7.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

8.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

9.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

10.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

11.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

12.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

13.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）询比委托

供应商代表参加询比时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

## （四）询比费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与询比有关的全部费用。

（五）联合体参加询比

本项目不接受联合体参加询比。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （七）特别说明：

1.供应商参加询比所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.合同主要条款

5.响应文件格式

6.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商对本采购文件存在疑问，要求进行澄清的，请以书面形式（须法人代表签字及加盖公章）在前附表规定时间内递交公司。采购人将视情况作统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对采购文件无任何异议。

2.采购文件如有澄清、修改的，公司将在提交响应文件截止时间3日前以书面形式或者在信息发布媒体上发布公告的形式通知所有供应商。公司应保证供应商有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）响应函（格式见附件1）

（3）报价表（格式见附件2）；

（4）法定代表人授权书（格式见附件3）

（5）法定代表人身份证明（格式见附件4）

（6）诚信响应承诺书（格式见附件5）

（7）市政公用工程施工总承包资质证书复印件加盖公章

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- （二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）询比报价

1.供应商应当按照询比采购文件的规定一次报出不得更改的价格。

2.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.报价是履行合同的最终价格，应包括所有人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、设备费用、代理服务费、税金、保险等全部费用。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的响应文件自询比之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件正本1份，副本2份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、标项及“在2026年5月25日10时0分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知公司；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、询比

（一）接收响应文件

1.公司将于响应文件提交截止时间前安排工作人员在采购文件规定的指定地点接收响应文件。

2.有下列情形之一的响应文件拒绝接收：

（1）逾期送达或未送达指定地点的响应文件；

（2）未按照采购文件要求密封的响应文件；

（3）未购买采购文件的供应商的响应文件；

（4）直接邀请供应商方式的，未被邀请的供应商提交的响应文件以及明确回函不参加的响应文件。

（二）响应异常处理

在公开询比采购活动中，若递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商仅有2家时可转为与其谈判采购；仅有一家需由评审小组按照谈判采购响应异常处理程序执行。

（三）开启响应文件

1.开启准备

公司将在规定的时间和地点公开开启响应文件，供应商的法定代表人或其授权代表应邀参加开启会议。供应商的法定代表人或其授权代表未按时参加开启会议的，视同放弃开启程序监督权力、认可开启结果。开启响应文件的时间和地点见前附表。

2.开启会议程序：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查响应文件的密封情况；

（4）工作人员开启响应文件，并依据《报价一览表》宣读供应商名称以及响应报价等主要内容，并记录在案；

（5）宣布有关注意事项；

（6）开启会议结束。

3.开启会议已经开启和宣读的响应文件，公司一律不予退还。

4.开启会议结束后，评审小组进行评审。

（四）评审

1.组建评审小组：评审小组应当由需求部门的代表、相关专业专家3人及以上的单数组成。采用经评审的最低价法评审的，可不组建评审小组，由采购人自行进行评审等活动。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

（五）评审办法和评审程序

详见第三章评审办法。

（六）推荐成交候选人

评审小组将从提交了有效响应文件的供应商中，按最终报价由低到高推荐1名入围供应商。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

供应商在规定时间内，按满足需求且报价最低原则确定第一候选人为成交供应商；可授权评审小组直接确定。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起10日内签订采购合同。

2.采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，入围通知书等，均为合同的组成部分。

3.成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第二名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

4.采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。采购人依据评审小组推荐的候选供应商中，按照排名由高到低的原则确定排名第一的为候选供应商后，公司以书面形式发出《成交通知书》，并同时在相关平台发布成交结果公告，公示期为1个工作日。

# 第三章 评审办法

本评定成交的标准是对 “总则”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定入围的标准为准。

一、评审程序

1、评审程序

（1）资格性审查：根据“资格性审查表”的对供应商进行审查。任何一项不合格作无效响应处理。

（2）符合性审查：根据“符合性审查表”对响应文件有效性、完整性进行审查，任何一项不合格的作无效响应处理。

2. 详细评审

（1）本项目采用经评审的最低报价法。

（2）评审小组对通过初步评审的供应商，按照报价优惠率从高到低（即下浮率最高者）排序，优惠率最高者为第一成交候选人。

（3）若优惠率相同，由评审小组随机抽取确定排序。

3. 异常低价处理

（1）若供应商报价明显低于市场合理水平，可能影响合同履行的，评审小组可要求其在合理时间内提供书面说明及证明材料。

（2）供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应认定其响应无效。

二、确定成交供应商

采购人根据评审小组推荐的成交候选人顺序，确定排名第一的为成交供应商。成交结果公告期为1个工作日。

三、其他说明

1、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

附表1

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 1.有效的“多证合一”的营业执照副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； |

注：

1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | （1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的； |
|  | （2）响应文件的组成不符合采购文件要求； |
|  | （3）响应文件签字、盖章不齐全完整； |
|  | （4）响应文件有效期不满足采购文件要求的； |
|  | （5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的； |
|  | （6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的； |
|  | （8）报价具有选择性的； |
|  | （9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的； |
|  | （10）响应文件不符合法律、法规规定的。 |

注：上述审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格。

第四章  合同主要条款

发   包  方： 永康市钱江芝水水务有限公司 (以下简称甲方)

供   货  方：                            (以下简称乙方)

签 订 时 间：  2026 年   月   日

签 订 地 点：浙江省金华市永康市

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，明确甲、乙双方在履约过程中的权利和义务，双方就永康市钱江芝水水务有限公司给水安装业务外包服务事宜，充分协商一致，订立本合同。

第一条 服务内容及范围

1. 乙方负责甲方供水区域内的给水安装工程（包括但不限于用户新装、管道改造、水表安装等）。

2. 乙方服从甲方管理开展项目实施工作。

3.负责本合同部分施工现场的安全、文明施工。

4.乙方配合甲方进行施工变更的要求。

第二条 服务期限

服务期限为一年，自    年   月   日起至     年   月    日止。服务期内年度考核优秀且经双方协商一致，可续签一年。

第三条 服务费用及支付方式

1. 计价方式：依据《永康市钱江水务安装工程有限公司劳务定额（2023版）》及双方确认的实际工作量计算。

2. 结算公式：实际结算价 = 定额单价 × 实际工作量 × （1 - 乙方中标优惠率）× (1 + 3% 安全文明措施费) ×（1 + 税率3%）。

3. 支付方式：按月结算。每月5日前，乙方提交上月已完成工单结算资料，甲方审核确认后，乙方开具等额有效增值税专用发票，甲方在收到发票后30日内支付。

第四条 双方权利义务

一、 甲方职责

1.负责提供安装主材、施工图纸或技术要求；

2.按合同约定支付费用；

3.对乙方的施工质量、安全、进度进行监督管理及考核。

二、乙方职责

1.自行配备安装工具、设备及人员，特殊工种须持证上岗。

2.负责施工期间的现场安全文明施工，承担一切安全责任。

3.自行解决施工人员的食宿、交通问题。

4.遵守甲方的各项工程管理制度、仓库管理制度等。

第五条 验收及质保

1. 工程完工后，由甲方按国家有关规范及公司标准进行验收。

2. 工程质量保修期为二年，自验收合格之日起计算。

第六条 违约责任

1、除不可抗力或者政府决策改变以外，甲方不得无正当理由拒收货物的，否则甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 乙方逾期完工的，每逾期一日，按该工单结算金额的万分之三支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同。

3. 工程质量验收不合格的，乙方应免费返工直至合格，因此造成逾期的，按本条第2款承担违约责任。

4. 乙方擅自转包、分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同暂估总价10%的违约金。

5. 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应赔偿直接经济损失。

第七条 其他

1.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2.未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.双方若发生争议应当友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地法院提起诉讼。

甲方： 永康市钱江芝水水务有限公司        乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

开 户行：                                开户行：

帐   号：                                帐  号：

第六章  响应文件格式

1.响应文件目录

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）响应函（格式见附件1）

（3）报价表（格式见附件2）；

（4）法定代表人授权书（格式见附件3）

（5）法定代表人身份证明（格式见附件4）

（6）诚信响应承诺书（格式见附件5）

（7）市政公用工程施工总承包资质证书复印件加盖公章

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

### 附件1

响应函

永康市钱江芝水水务有限公司：

- 我方全面研究了        项目采购文件，决定参加贵公司组织的本项目询比采购。

- 我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需设备、物资或服务。

3 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4. 我方承诺不存在《国家企业信用信息公示系统》经营异常或失信行为。

5. 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6. 本次报价，我方递交的报价文件有效期为报价之日起     天。

7.我方代表联系人：             ，联系电话：

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

响应人名称（公章）：

日期：    年   月   日

附件2

永康市钱江芝水有限公司

报价一览表

项目名称：给水安装业务外包服务项目

| 序号 | 项目名称 | 报价优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

给水安装业务外包服务%按《永康市钱江水务安装工程有限公司劳务定额（2023版）》为基准下浮。

报价优惠率为（大写）百分之      。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：    年    月    日

注：

- 报价以人民币为结算货币，须包括系统的分析、设计和开发费用、系统安装调试和实施服务费用、系统培训费用、运行维护费用、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税金等全部费用。

- 报价单位应根据技术要求，针对各部分具体情况制定货物配置及分项报价表然后汇总成上述供货报价一览表 。

附件3；

法定代表人授权书

本人              （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计采购项目采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

响应供应商：                       （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

附件4；

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：         系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                  （盖单位章）

年      月      日

附件5

诚信响应承诺书

致：            （采购人）

本公司在参加采购人组织的            （项目）的招采购活动中，承诺如下:

一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加采购。

二、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

四、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通响应，损害采购人利益或者他人的合法权益。

五、采购提供的一切材料都是真实、有效、合法的，未隐瞒企业及人员资质业绩等相关信息，已按采购文件要求提供了可以获得最高得分的业绩，本次采购提供的业绩证明可以用于采购人其它项目采购时的对比核查。

六、若我公司中标，保证依法签署合同，不转包、违法分包工程，采购文件中允许分包的工程，分包前征得建设单位同意。

七、若我公司中标，保证按照采购文件承诺与合同约定派驻人员进场施工。

八、我公司严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。公司及所属相关人员在本次采购中及中标后无行贿等犯罪行为及其他违法违规行为。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受被采购人取消响应资格、记入信用档案、取消中标资格、限制响应等处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位：                  （盖单位章）

法定代表人签字：