永康市钱江水务有限公司

《DRF一体化降碳脱氮关键技术研发与应用》

课题配套内回流改造采购项目

采购文件

采购单位：永康市钱江水务有限公司

2026年6月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 合同主要条款	14

第五章 采购需求	18

第六章 响应文件格式	20

第一章 采购公告

永康市钱江水务有限公司现对《DRF一体化降碳脱氮关键技术研发与应用》课题配套内回流改造采购项目采用询比方式组织采购。具体事项如下：

一、项目概况

1.1项目名称：永康市钱江水务有限公司《DRF一体化降碳脱氮关键技术研发与应用》课题配套内回流改造采购项目

1.2采购方式：公开询比

1.3标项划分：本项目不划分标项

1.4供货期限：30天

1.5服务地点：永康市钱江水务有限公司

二、供应商资格条件

2.1供应商应是具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织，提供营业执照等证明材料。

2.2本项目不接受联合体响应；

三、采购文件的获取

凡有意向参加本次询比的供应商，请于2026年 6 月 10 日至2026 年6月12日，到永康市钱江水务有限公司技术保障部获取询比文件（或从永康市钱江水务有限公司官网自行下载）。

四、响应文件提交的截止时间及地点

4.1响应文件提交截止时间：2026年 6 月15 日 14  时 （北京时间）

4.2响应文件提交要求：正面加盖公章，侧面加盖骑缝公章，正本1份、副本2份，响应截止时间前邮寄至浙江省永康市西城街道长安南路689号。

五、其他事项

本次项目有关信息在永康市钱江水务有限公司官网上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

六、联系方式

采购人：永康市钱江水务有限公司

联系人：李女士

地址：浙江省永康市西城街道长安南路689号

电话：0579-88021863

# 第二章 供应商须知

## 前附表

本前附表是本次询比采购项目的具体要求，如与采购文件其他章节有矛盾，应以此表为准。

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：永康市钱江水务有限公司 联系人：李女士 地址：浙江省永康市西城街道长安南路689号 电话：0579-88021863 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：/ 联系人：/ 地址：/ 电话：/ 邮箱：/ |
| 3 | 资金来源和落实情况 | 本项目资金来源为自筹，资金已经落实。 |
| 4 | 报价 | 供应商应当按照询比采购文件的规定一次报出不得更改的价格。 |
| 5 | 询比保证金 | 详见第一章 采购公告 |
| 6 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 7 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |
| 8 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 9 | 采购文件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件提交截止时间3天前以书面形式要求采购人作出书面澄清。 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份 |
| 11 | 响应文件密封 要求 | 响应文件密封。 |
| 12 | 响应文件提交截止时间和地点 | 响应文件提交截止时间：详见第一章 采购公告。 响应文件提交地址：详见第一章 采购公告。 |
| 13 | 响应文件开启时间和地点 | 响应文件开启时间：详见第一章 采购公告。 地点：详见第一章 采购公告。 |
| 14 | 公告媒体 | 永康市钱江水务有限公司。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 16 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

供应商须知

- 总  则

## （一） 适用范围

本项目为非招标方式采购，不属于招标项目，也不属于政府采购项目。本采购文件适用于本次采购项目的询比、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.询比采购：评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，确定成交供应商的采购方式。

2.采购人：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

3.采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的社会中介组织。

4.供应商：系指向采购方提交响应文件的单位或个人。

5.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

6.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加询比；

7.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

8.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

9.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

10.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

11.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

12.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

13.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）询比委托

供应商代表参加询比时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

## （四）询比费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与询比有关的全部费用。

（五）联合体参加询比

本项目不接受联合体参加询比。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （七）特别说明：

1.供应商参加询比所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商对本采购文件存在疑问，要求进行澄清的，请以书面形式（须法人代表签字及加盖公章）在前附表规定时间内递交公司。采购人将视情况作统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对采购文件无任何异议。

2.采购文件如有澄清、修改的，公司将在提交响应文件截止时间3日前以书面形式或者在信息发布媒体上发布公告的形式通知所有供应商。公司应保证供应商有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）响应函（格式见附件1）

（3）报价表（格式见附件2）；

（4）法定代表人授权书（格式见附件3）

（5）法定代表人身份证明（格式见附件4）

（6）诚信响应承诺书（格式见附件5）

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）询比报价

1.供应商应当按照询比采购文件的规定一次报出不得更改的价格。

2.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.报价是履行合同的最终价格，应包括所有人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、设备费用、代理服务费、税金、保险等全部费用。

（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自询比之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件正本1份，副本2份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、标项及“在2026年 *月*日*时*分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知公司；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、询比

（一）接收响应文件

1.公司将于响应文件提交截止时间前安排工作人员在采购文件规定的指定地点接收响应文件。

2.有下列情形之一的响应文件拒绝接收：

（1）逾期送达或未送达指定地点的响应文件；

（2）未按照采购文件要求密封的响应文件；

（3）未购买采购文件的供应商的响应文件；

（4）直接邀请供应商方式的，未被邀请的供应商提交的响应文件以及明确回函不参加的响应文件。

（二）响应异常处理

在公开询比采购活动中，若递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商仅有2家时可转为与其谈判采购；仅有一家需由评审小组按照谈判采购响应异常处理程序执行。

（三）开启响应文件

1.开启准备

公司将在规定的时间和地点公开开启响应文件，供应商的法定代表人或其授权代表应邀参加开启会议。供应商的法定代表人或其授权代表未按时参加开启会议的，视同放弃开启程序监督权力、认可开启结果。开启响应文件的时间和地点见前附表。

2.开启会议程序：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查响应文件的密封情况；

（4）工作人员开启响应文件，并依据《报价一览表》宣读供应商名称以及响应报价等主要内容，并记录在案；

（5）宣布有关注意事项；

（6）开启会议结束。

3.开启会议已经开启和宣读的响应文件，公司一律不予退还。

4.开启会议结束后，评审小组进行评审。

（四）评审

1.组建评审小组：评审小组应当由需求部门的代表、相关专业专家3人及以上的单数组成。采用经评审的最低价法评审的，可不组建评审小组，由采购人自行进行评审等活动。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

（五）评审办法和评审程序

详见第三章评审办法。

（六）推荐成交候选人

评审小组将从提交了有效响应文件的供应商中，按最终报价由低到高推荐1名入围供应商。

## 五、确定成交供应商

## （一）确定成交供应商

## 供应商在规定时间内，按满足需求且报价最低原则确定第一候选人为成交供应商；可授权评审小组直接确定。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起10日内签订采购合同。

2.采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，入围通知书等，均为合同的组成部分。

3.成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第二名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

## 4.采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。采购人依据评审小组推荐的候选供应商中，按照排名由高到低的原则确定排名第一的为候选供应商后，公司以书面形式发出《成交通知书》，并同时在相关平台发布成交结果公告，公示期为3个工作日。

# 第三章 评审办法

本评定成交的标准是对 “总则”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定入围的标准为准。

一、评审程序

1、初步评审

（1）资格性审查：评审小组根据“附表1资格性审查表”的要求对响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

（2）符合性审查：评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

2、未实质性响应采购文件的供应商，评审小组应当场告之，不再进入后续程序。

3、评审小组采用报价由低到高的顺序推荐1名候选供应商。

4、采购人确定成交供应商；

5、采购人与成交供应商签订合同。

二、评审办法

1、本项目采用经评审最低价法。

三、其他说明

1、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

附表1

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 1.有效的“多证合一”的营业执照副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； |

注：

1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | （1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的； |
|  | （2）响应文件的组成不符合采购文件要求； |
|  | （3）响应文件签字、盖章不齐全完整； |
|  | （4）响应文件有效期不满足采购文件要求的； |
|  | （5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的； |
|  | （6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的； |
|  | （8）报价具有选择性的； |
|  | （9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的； |
|  | （10）响应文件不符合法律、法规规定的。 |

注：上述审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格。

# 第四章  合同主要条款

发   包  方： 永康市钱江水务有限公司 (以下简称甲方)

供   货  方：                            (以下简称乙方)

签 订 时 间：  2026 年   月   日

签 订 地 点：浙江省金华市永康市

甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规之规定，为明确甲、乙双方在履约过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致，订立本合同。

# 第一条 项目概况

# 1.1项目名称：永康市钱江水务有限公司《DRF一体化降碳脱氮关键技术研发与应用》课题配套内回流改造采购项目

1.2 服务地点：永康市钱江水务有限公司

# 第二条 服务范围及内容：

2.1供货内容

不锈钢闸板、沉水式内回流泵、YJV 配套电缆、PLC 变频控制柜及设备配套紧固件、辅材等全套设备，所有货物出厂包装、装车运输至甲方项目现场。

2.2安装服务内容

（1）现场设备就位、固定安装、管路配套对接；

（2）电缆敷设、接线、线路检测；

（3）控制柜接线、系统接线调试；

（4）单机试运行、整站内回流系统联动调试，满足内回流 300%～400% 工艺运行要求；

（5）配合甲方根据课题要求和进展开展设备调试工作。

第三条 服务费用及支付方式预付款：

3.1合同总价为：人民币：         元（大写：        元整），清单内容以及品牌要求详见清单，包括运费、安装费、税费等全部费用。

3.2 付款方式

（1）预付款：合同签订生效后，甲方在收到乙方开具的发票后十五个工作日内向乙方支付合同总价30%；

（2）发货款：设备完工备货完毕、发货前，甲方在收到乙方开具的发票后十五个工作日内支付合同总价30%；

（3）到货款：设备送达现场初验收合格满 30 个自然日，甲方在收到乙方开具的发票后十五个工作日内支付合同总价20%；

（4）调试验收款：安装调试全部完工、验收合格，甲方在收到乙方开具的发票（含质保金）后十五个工作日内支付15%；

（5）质保金：剩余合同总价 5%作为质保金，质保期满无质量问题无息付清。

第四条 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢闸板 | 尺寸配套内回流渠 | 1 | 台 |  |  | 材质：304不锈钢 |
| 2 .1 | 沉水式回流泵 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 .2 | 电缆线 |  | 150 | 米 |  |  | 五芯 |
| 2 .3 | PLC变频控制柜 | 配套回流泵 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 运输费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |

第五条 验收标准

5.1 到货验收：核对设备品牌、型号、规格、数量、合格证、出厂资料；

5.2 调试验收：安装完成后单机及系统联动试运行，满足工艺运行指标即为验收合格；

5.3 验收不合格，乙方在约定期限内免费整改、换货，由此产生的延误由乙方承担。

第六条 质量与质保

6.1 质保期自项目整体验收合格之日起1 年；

6.2 质保期内因产品本身质量、安装缺陷故障，乙方 48 小时内到场免费维修更换；人为损坏、不可抗力损坏由甲方承担材料费。

第七条 双方权利义务

7.1 甲方

（1）按合同约定按期支付货款；

（2）提供安装施工场地、施工用水用电接驳点；

（3）配合到货、安装分阶段验收。

7.2 乙方

（1）按约定品牌、参数、工期供货安装；

（2）交付全套产品资料（合格证、说明书、检测报告等）；

（3）负责现场施工安全，施工安全责任由乙方自行承担。

第八条 违约责任

8.1 甲方逾期付款，按逾期金额每日万分之 0.5 计付违约金；

8.2 乙方逾期交货/完工，每日按合同总价万分之 0.5 支付违约金，逾期超 15 日甲方可解除合同并追偿损失；

8.3 货物品牌、材质、参数与合同约定不符，乙方无条件退换并承担相应违约责任。

第九条 争议和解决

如双方发生争议，首先应协商解决，如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他

10.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

10.2未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方： 永康市钱江水务有限公司            乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

开 户行：                                开户行：

帐   号：                                帐  号：

第五章 采购需求

一、项目预算

本次项目预算为25.172万元，供应商报价不得超过此金额。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢闸板 | 尺寸配套内回流渠 | 1 | 台 |  |  | 材质：304不锈钢 |
| 2 .1 | 沉水式回流泵 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 .2 | 电缆线 |  | 150 | 米 |  |  | 五芯 |
| 2 .3 | PLC变频控制柜 | 配套回流泵 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 运输费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |

（一）设备技术要求

1.不锈钢闸板

规格适配内回流渠；材质 304 不锈钢，防腐耐磨，密封严实。

2.沉水式回流泵

流量适配内回流300%~400%，防护等级 IP68，潜水使用，适配污水工况；投标人可提供多个知名品牌选型报价，供货品牌以中标合同约定为准。

3.动力电缆：与回流泵配套，五芯，国标阻燃线缆，暂定 150 米，最终按现场实际敷设长度提供。

4.PLC 变频控制柜：与回流泵配套成套，变频控制、过载保护、启停控制，满足水泵自动化运行要求。

（二）配套服务

包含设备包装、运输至项目现场、现场吊装安装、线缆铺设接线、整机调试、系统联动试运行、操作人员简易培训、竣工资料交付、质保维保。另含项目安装辅材、人工、吊装等所有配套费用。

三、工期要求

合同签订且收到预付款后 30 日历天内完成设备生产及送货；设备到货后 7 个工作日完成现场安装、调试，具备正常投运条件。因甲方现场条件受限，工期可协商顺延。

四、质量及验收要求

1. 所有设备为原厂全新正品，附产品合格证、出厂检验报告、使用说明书等资料；

2. 到货验收：核对型号、品牌、数量、外观；安装完成后单机调试 + 系统联动调试，出水及回流参数满足内回流 300%~400% 设计指标即为验收合格；

3. 验收不合格，中标单位无条件免费更换、整改，直至验收通过。

五、质保服务要求

整体质保期自项目验收合格之日起 1 年；质保期内因产品质量、安装缺陷产生故障，中标方 48 小时内赶赴现场免费维修更换；人为、外力及不可抗力损坏不在免费维保范围。

六、商务要求

1. 报价为含税全包价，含材料费、运输费、安装费、调试费、税费、辅材费、维保等全部费用；

2. 付款方式：合同签订付 30% 预付款，发货前付 30%，货到现场初验满 1 个月付 20%，安装调试验收合格付 15%，剩余 5% 作为质保金，质保期满无息付清。

# 第六章  响应文件格式

1.响应文件目录

（1）营业执照复印件加盖公章

（2）响应函（格式见附件1）

（3）分项报价表（格式见附件2）

（4）法定代表人授权书（格式见附件3）

（5）法定代表人身份证明（格式见附件4）

# （6）诚信响应承诺书（格式见附件5）

### 附件1

## 响应函

永康市钱江水务有限公司：

- 我方全面研究了        项目采购文件，决定参加贵公司组织的本项目询比采购。

- 我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需设备、物资或服务。

3 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4. 我方承诺不存在《国家企业信用信息公示系统》经营异常或失信行为。

5. 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6. 本次报价，我方递交的报价文件有效期为报价之日起     天。

7.我方代表联系人：             ，联系电话：

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

响应人名称（公章）：

日期：    年   月   日

### 附件2

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢闸板 | 尺寸配套内回流渠 | 1 | 台 |  |  | 材质：304不锈钢 |
| 2 .1 | 沉水式回流泵 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 .2 | 电缆线 |  | 150 | 米 |  |  | 五芯 |
| 2 .3 | PLC变频控制柜 | 配套回流泵 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 运输费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |

附件3

法定代表人授权书

本人              （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计采购项目采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

响应供应商：                       （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

附件4

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：         系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                  （盖单位章）

年      月      日

附件5

诚信响应承诺书

致：            （采购人）

本公司在参加采购人组织的           （项目）的招采购活动中，承诺如下:

一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加采购。

二、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

四、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通响应，损害采购人利益或者他人的合法权益。

五、采购提供的一切材料都是真实、有效、合法的，未隐瞒企业及人员资质业绩等相关信息，已按采购文件要求提供了可以获得最高得分的业绩，本次采购提供的业绩证明可以用于采购人其它项目采购时的对比核查。

六、若我公司中标，保证依法签署合同，不转包、违法分包工程，采购文件中允许分包的工程，分包前征得建设单位同意。

七、若我公司中标，保证按照采购文件承诺与合同约定派驻人员进场施工。

八、我公司严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。公司及所属相关人员在本次采购中及中标后无行贿等犯罪行为及其他违法违规行为。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受被采购人取消响应资格、记入信用档案、取消中标资格、限制响应等处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位：                  （盖单位章）

法定代表人签字：